Приложение №1

к решению №176  XXXVIII сессии II созыва

Совета Пяозерского городского поселения

от  05 июня  2013 года

План  мероприятий по ремонту многоквартирных домов  Пяозерского городского поселения на 2013 год

| № п/п | Наименование объектов и мероприятий, местонахождение объекта | Ед. изм. | Объем работ физ.ед | Стоимость работ тыс.руб | В том числе за счет средств | Срок исполнения | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Собственные средства предприятия ЖКХ тыс. руб. | Средства бюджета Лоухского муниципального района тыс. руб. | Средства бюджета Пяозерского городского поселения тыс. руб. | Средства социального найма. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ремонт внутридомовой системы водоотведения ул. Зеленая 9 кв.1 | шт. | 1 | 50 |  |  |  | 50 | июнь-сентябрь | ООО «Теплоэнергия» |
| 2 | Замена электрической проводки ул. Капитана Киреева, 6 кв.2 | шт | 1 | 20 |  |  |  | 20 | июнь-декабрь | ООО «Теплоэнергия» |
| 3 | Ремонт балконов ул. Мира 10 | шт | 1 | 15 |  |  | 15 |  | июнь-август | ООО «Теплоэнергия» |
| 4 | Ремонт электро оборудования ул.Молодежная, 5-б | шт |  | 30 |  |  |  | 30 | июль-декабрь | ООО «Теплоэнергия» |